UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE

PROF. ANTONIO CARLOS SILVA

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER

PAULO HENRIQUE ROHLING

EVIDÊNCIAS DE AVALIAÇÃO DO MPS.BR

ITAJAÍ

2023

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	2

2.	DESENVOLVIMENTO	3

2.1.	GERÊNCIA DE PROJETOS (GPR)	3

2.2.	ENGENHARIA DE REQUISITOS (REQ)	4

2.3.	VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO (VV)	6

3.	CONCLUSÃO	7

- INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo estabelecer e identificar as evidências requeridas para alcançar os resultados desejados em três processos distintos do MPS.BR: Gerenciamento de Projetos (GPR), Engenharia de Requisitos (REQ) e Verificação e Validação (VV).

Para definir cada um dos processos, foi utilizado o Guia Geral do MPS, disponibilizado através do Material Didático. Entretanto, para apresentar os documentos necessários para comprovar o atingimento de cada requisito, foi utilizado o Guia de Implementação do MPS, haja vista que o primeiro não continha esta informação.

- DESENVOLVIMENTO

  - GERÊNCIA DE PROJETOS (GPR)

O objetivo principal do processo de Gerência de Projetos é a criação e manutenção de planos de atividades, alocação de recursos, gestão de riscos, prazos e responsabilidades do projeto. Além disso, este processo tem como finalidade fornecer informações relevantes sobre o progresso do projeto, possibilitando a correção de desvios significativos no desempenho.

Os resultados esperados no processo de Gerência de Projetos (GPR) abrangem vários objetivos a serem alcançados, desde o estabelecimento de planos, estimativas e estratégias até o monitoramento contínuo do projeto. Pode-se citar alguns exemplos relevantes, tais como a criação e atualização de planos de projeto, a definição e justificação de estimativas de escopo, esforço, duração e custo, o estabelecimento de orçamento e cronograma, a identificação e tratamento de riscos e oportunidades, o planejamento de recursos humanos e materiais, a avaliação de viabilidade e o monitoramento do desempenho do projeto.

A seguir, são listados os documentos que podem fornecem evidências de que as práticas listadas neste tópico são atendidas:

- Documento de Requisitos do Projeto: Descreve os requisitos do projeto, incluindo requisitos funcionais e não funcionais;

- Matriz de Rastreabilidade de Requisitos: Relaciona os requisitos aos componentes do projeto, permitindo rastrear sua implementação;

- Plano do Projeto: Descreve o plano global do projeto, incluindo escopo, cronograma, orçamento e recursos;

- Plano de Recursos: Detalha os recursos necessários para o projeto, incluindo pessoal, equipamentos e materiais;

- Plano de Desenvolvimento do Projeto: Descreve como o projeto será executado, incluindo tarefas, prazos e responsabilidades;

- Plano de Garantia de Qualidade: Descreve como a qualidade do projeto será gerenciada e garantida;

- Plano de Gerenciamento de Riscos: Descreve como os riscos do projeto serão identificados, analisados e gerenciados;

- Relatórios de Alocação de Recursos: Acompanham e medem a alocação de recursos em relação ao plano;

- Relatórios de Controle de Recursos: Acompanham e controlam o uso de recursos, garantindo que eles estejam alinhados com o plano;

- Estudo de Viabilidade: Um relatório ou análise que avalia a viabilidade do projeto, considerando fatores técnicos, financeiros e de recursos humanos, entre outros;

- Plano de Engajamento das Partes Interessadas: Um plano que define como as partes interessadas serão identificadas, envolvidas e comunicadas ao longo do projeto;

- Relatórios de Revisão de Marcos: Relatórios gerados em marcos do projeto que mostram o status do projeto, incluindo conquistas, desafios e ajustes.

- Relatórios de Problemas: Registros de problemas e desvios em relação ao plano e análises de questões relevantes, incluindo dependências críticas.

- Planos de Ação Corretiva: Documentos que detalham ações para corrigir problemas, abordar desvios ou mitigar riscos;

- Relatórios de Alocação e Monitoramento de Recursos: Relatórios que acompanham e analisam a alocação de recursos materiais e humanos em relação ao plano;

- Relatórios Financeiros: Relatórios que comparam o orçamento do projeto com os custos reais, auxiliando no acompanhamento dos aspectos financeiros;

- Registros de Comunicação: Registros de comunicação com as partes interessadas, incluindo atas de reuniões, e-mails e outras formas de comunicação, para demonstrar o planejamento e engajamento de comunicação.

  - ENGENHARIA DE REQUISITOS (REQ)

O processo de Engenharia de Requisitos tem como objetivo estabelecer, controlar e manter os requisitos das partes envolvidas e do produto, assegurando a detecção e a resolução de eventuais inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho.

Este processo abrange a identificação das necessidades das partes interessadas, a especificação, análise, aprovação e validação de requisitos, o estabelecimento do compromisso da equipe técnica com a implementação, a manutenção da rastreabilidade entre requisitos, atividades e produtos de trabalho, e a revisão de planos, atividades e produtos para identificar e tratar inconsistências em relação aos requisitos.

A seguir, são listados os documentos que podem fornecem evidências de que as práticas listadas neste tópico são atendidas:

- Documento de Identificação das Partes Interessadas: Um documento que lista as partes interessadas, suas necessidades e expectativas.

- Documento de Especificação de Requisitos: Um documento que detalha os requisitos do projeto, incluindo descrições, prioridades e atualizações.

- Matriz de Rastreabilidade de Requisitos: Um documento que relaciona os requisitos aos componentes do projeto, permitindo rastrear sua implementação.

- Documento de Entendimento e Análise de Requisitos: Um documento que descreve o entendimento e análise dos requisitos junto aos fornecedores de requisitos.

- Documento de Aprovação de Requisitos: Um documento que registra a aprovação dos requisitos pelos fornecedores de requisitos.

- Relatórios de Validação de Requisitos: Documentos que registram a validação dos requisitos, incluindo resultados de testes, protótipos ou revisões.

- Documento de Compromisso da Equipe Técnica: Um documento que evidencia o compromisso da equipe técnica com a implementação dos requisitos.

- Matriz de Rastreabilidade Bidirecional: Um documento que estabelece e mantém a rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades e produtos de trabalho do projeto.

- Relatórios de Revisão de Planos, Atividades e Produtos: Documentos que evidenciam as revisões realizadas em planos, atividades e produtos de trabalho relacionados, com foco na identificação e tratamento de inconsistências em relação aos requisitos.

  - VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO (VV)

O objetivo do processo de Verificação e Validação é garantir que os itens de trabalho escolhidos atendam aos requisitos estabelecidos, por meio da realização de testes e da análise por colegas, bem como certificar que um produto ou parte dele funcionará conforme o previsto quando for utilizado no ambiente de operação.

Este processo abrange a identificação das necessidades das partes interessadas, a especificação, análise, aprovação e validação de requisitos, o estabelecimento do compromisso da equipe técnica com a implementação, a manutenção da rastreabilidade entre requisitos, atividades e produtos de trabalho, e a revisão de planos, atividades e produtos para identificar e tratar inconsistências em relação aos requisitos.

A seguir, são listados os documentos que podem fornecem evidências de que as práticas listadas neste tópico são atendidas:

- Plano de Verificação e Validação: Este documento descreve a abordagem, métodos e recursos que serão utilizados para verificar e validar o produto ou serviço.

- Registros de Teste: Documentam os casos de teste, resultados e evidências da execução de testes, incluindo testes funcionais, de desempenho, de segurança, entre outros.

- Relatórios de Revisão por Pares: Documentam as revisões realizadas por colegas ou revisores, destacando as descobertas, discussões e ações corretivas.

- Relatórios de Análise Estática: Apresentam resultados de ferramentas de análise estática que verificam o código-fonte em busca de possíveis problemas, como violações de padrões ou vulnerabilidades de segurança.

- Documentação de Requisitos: Os documentos que definem os requisitos do produto ou serviço, incluindo especificações funcionais e não funcionais, servem como evidência de que o produto está sendo validado em relação a esses requisitos.

- Relatórios de Teste de Aceitação do Usuário: Se aplicável, documentos que detalham os testes realizados pelos usuários finais para validar se o produto atende às suas necessidades.

- Registros de Defeitos e Ações Corretivas: Qualquer registro de defeitos identificados durante a verificação e validação, juntamente com as ações corretivas adotadas para resolvê-los.

- Documentos de Comprovação de Regressão: Se for realizado teste de regressão, os resultados e as evidências desse processo.

- Documentos de Relatórios de Auditorias Internas ou Externas: Qualquer documentação relacionada a auditorias realizadas para verificar a conformidade com os processos de verificação e validação.

- CONCLUSÃO

Com este trabalho, foi possível estabelecer com clareza as evidências necessárias para alcançar os resultados desejados nos processos de Gerenciamento de Projetos (GPR), Engenharia de Requisitos (REQ) e Verificação e Validação (VV) no contexto do MPS.BR. Através da utilização do Guia Geral do MPS e do Guia de Implementação do MPS, foi possível definir e documentar os requisitos específicos de cada processo, bem como identificar os documentos essenciais para a comprovação de seu cumprimento.

REFERÊNCIAS

SOFTEX. Guia de Implementação – Implementação do MR-MPS em organizações do tipo Fábrica de Software. 2011. Disponível em: https://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/MPS.BR_Guia_de_Implementacao_Parte_9_20111.pdf. Acesso em 05 nov. 2023.

SOFTEX. Guia Geral MPS de Software. 2021. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/605204575/Guia-Geral-MPS-de-Servicos-rev01-2021. Acesso em 05 nov. 2023.